Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, thời gian họp ngắn và cần thống nhất hành động ngay

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – Không dồn kiểm thử đến cuối Sprint |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop – Sửa thành: “Quy trình báo lỗi chưa kịp thời, cần thống nhất cách báo lỗi sớm” |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo xem xét và ưu tiên trong Product Backlog |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy | Quy trình | Kiểm thử chưa được thực hiện sớm nên lỗi phát hiện muộn, chức năng chưa Done |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi chức năng hoàn thành từng phần trong Sprint 15 | Developers và Scrum Master Duy | Daily Scrum và cuối Sprint 15 | Có kết quả kiểm thử sớm, lỗi được ghi nhận và xử lý kịp thời |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a) Thứ tự 5 bước:

H3  H2  H5  H1  H6

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master không tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm, cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất hành động

b) Lời mở đầu:

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách cải thiện, không nhằm đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ trung thực và tôn trọng ý kiến của nhau. Chúng ta sẽ thống nhất một hành động cụ thể để áp dụng trong Sprint tiếp theo ”